## Slide 1: Serious Games / Informática
27 / 01 / 2026

## Slide 2: TABLE OF CONTENTS/ {01} {02} {03} {04}
QUE HEMOS HECHO
QUE VAMOS A HACER
PLAZOS
SUGERENCIAS

## Slide 3: QUE HEMOS HECHO/

## Slide 4: Actualmente hemos hecho los siguientes avances
Documento proyecto extendido
Documentos técnicos

## Slide 5: https://www.anogales.es/seriousgames

## Slide 7: QUE VAMOS A HACER/ 02
PURPOSE FORWARD

## Slide 8: Implementaciones principales/
Queremos diseñar una app funcional
Con notificaciones push
Con un apartado de usuario donde cambiar parametros
Con una interfaz intuitiva, con estilo definido
Queremos implementar un muñeco, con un diseño modo Duolingo, para implementar un sistema de “Rachas”

## Slide 9: {lo que necesitamos} KEY INSIGHT
Diseño basico UI app
Diseño del logo/aprobar el que ya existe
Colores corporativos
Diseño del personaje y de la interfaz de la racha
Diseño notificaciones
Y TODO LO QUE ESTEIS DISPUESTOS A APORTAR!

## Slide 10: PLAZOS/
12 / 02 / 2026
1er control
8 semanas
26 / 02 / 2026
2º Control
6 semanas
12 / 03 / 2025
3er Control
4 Semanas
26 / 03 / 2026
4º Control
2 Semanas
{01}
{02}
{03}
{04}
2 / 04 /2026
FECHA LIMITE (1 semana antes presentación empresas)
{05}
Definir las bases
Aportar nuevas ideas
Comprar equipo
Funciones básicas
Aprobar cambios
Funciones avanzadas
Testear funcionamiento
Aprobar cambios
Todo montado y testeado
Definir presentación
Finalizar montaje y desarrollo
Probar absolutamente todo
Corrección últimos errores

## Slide 11
GRACIAS//
¿Quieres ver como avanza el proyecto?
https://github.com/Serious-Games-V-UFV/SERIOUS-GAMES-V-UFV